

**Администрация ЛОИНСКОГО СЕЛЬСКОГо ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНскОГО районА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19.12.2019 г. № 34**

 Об утверждении муниципальной целевой программы

«Газификация сельских населенных пунктов

муниципального образования Лоинского сельского

поселения Смоленского района Смоленской области

на 2020 год»

 Рассмотрев представленную муниципальную целевую программу «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020 год». Руководствуясь Уставом Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

 Администрация Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020 год».

 Глава муниципального образования

Лоинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области Н.С. Лапеченков

Утверждена

постановлением Администрации муниципального образования

Лоинского сельского поселения Смоленского района

Смоленской области

от 19.12. 2019 года № 34

 Муниципальная целевая программа

«Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020 год»

Паспорт

муниципальной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | Муниципальная целевая программа«Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020 год»(краткое название - МЦП «Газификация села»)  |
| Основание дляразработки программы  | Областная Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» утвержденная Постановлением Смоленской области от 20.11.2013 № 928 |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  |
| Основной разработчикпрограммы  | Администрация муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Цели и задачи программы  | 1.Повышение уровня газификации сельской местности муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.  |
| Целевые показатели программы  | 1.Строительство на 2020г., в сельской местности муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области 3173,5 км сетей газоснабжения;2. Количество газифицированных домов и квартир в многоквартирных домах в сельской местности муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;3. Уровень газификации домов и квартир в многоквартирных домах сетевым газом до 80 %. |
| Сроки и этапыреализации программы  |  2020 год  |
| Объемы и источникифинансирования программы  | общий объем финансирования Программы составляет3 719075,04 тыс.руб., в том числе за счет средствбюджета муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области 185 953,75 руб.  |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программно-целевым методом[[1]](#footnote-1)**

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области. Социальная сфера на селе требует развития и совершенства, существует отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Основная часть сельского жилищного фонда в муниципальном образовании Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области района не имеет элементарных коммунальных удобств.

В результате отсутствия инвестиций объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности недостаточны, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Ухудшается демографическая ситуация. Сельское население за последнее десятилетие сократилось. Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров, занятых в сельском хозяйстве. Ухудшается качественный состав кадров, занятых в сельском хозяйстве. Повсеместно наблюдается дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления сложного положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации МЦП «Газификация села» и ее финансирования за счет средств бюджета муниципального района обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для устойчивого социально-экономического развития сельских поселений Смоленского района и эффективного функционирования агропромышленного производства Смоленского района необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности в целях активизации человеческого потенциала;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления, общественных объединений сельских жителей. Удаленность сельских населенных пунктов от центральных усадьб и районного центра предопределяет их автономное жизнеобеспечение применения комплексного подхода к развитию сельских поселений Смоленского района Смоленской области;

- необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

Без финансовой поддержки федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального образования «Смоленский район» в современных условиях сельские поселения не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволит значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

На территории Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области расположено 41 населенный пункт, из них газифицировано 1.

5. Процент газификации по состоянию на 01 января 2019 года составил 1%. от числа населенных пунктов

Одновременно с этим, количество газифицированных домов и квартир в многоквартирных домах в газифицированном населенном пункте поселения составляет 76 %.

Учитывая, что на 1 января 2019 года число граждан, постоянно проживающих в сельской местности на территории сельского поселения, которые не имеют возможности использовать природный газ в быту, около 265 человек, приоритетной задачей настоящей Программы является развитие системы газоснабжения населенных пунктов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Развитие газификации в районе позволило снабдить самым дешевым энергоносителем как жилые дома, так и объекты социальной сферы на селе.

Наличие газа в селе значительно снизило физические и материальные затраты граждан на отопление жилья, облегчило приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

В связи с тем, что количество не газифицированных населенных пунктов в районе остается значительным МЦП Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020 год предусматривает плановое, поэтапное строительство объектов газификации в сельской местности Смоленского района.

Исполнение плановых мероприятий позволит построить 3173,5 м. газопроводов, провести газ в три населенные пункта, увеличить количество газифицированных домов и квартир в многоквартирных домах в уже газифицированных населенных пунктах Лоинского сельского поселения до 80 %.

Программный метод решения проблемы газификации населенных пунктов позволит обеспечить координацию действий органов и организаций, привлекаемых к участию в мероприятиях по газификации населенных пунктов.

**2. Цели, задачи и целевые показатели программы.**

Основными целями настоящей Программы являются:

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

В результате реализации мероприятий настоящей Программы предполагается:

- проложить около 3173.5 м. газораспределительных сетей, газифицировав один населенный пункт, создать условия для использования децентрализованных источников отопления;

- обеспечить более 265 человек, постоянно проживающих в сельской местности Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, возможностью пользования природным газом.

- довести уровень газификации населенных пунктов, домов и квартир в многоквартирных домах сетевым газом до 80 процентов.

**3. Перечень программных мероприятий.**

Программные мероприятия (приложение № 1).

**4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.**

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 3719075,04 рублей, из них:

на проектно-изыскательские работы - 0 рублей;

на выполнение строительно-монтажных работ – 3719075,04 рублей.

В том числе

2020 год – 3719075,04 рублей;

Источниками финансирования Программы являются:

- средства местного бюджета;

- средства федерального и областного бюджетов;

- иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

**5. Механизм реализации программы.**

При финансировании соответствующих мероприятий МЦП "Газификация села" средства федерального и областного бюджетов предоставляются бюджетам муниципальных образований в форме субсидий.

Порядок предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов устанавливается нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

Отбор исполнителей мероприятий МЦП "Газификация села" из числа юридических лиц и физических лиц осуществляется по результатам проведенных аукционов в электронной форме.

Метод реализации программы - программно-целевой.

В ходе реализации программы ожидается достижение следующих социально-экономических результатов: строительство в 2020 году 3173,5 м. сетей газоснабжения; уровень газификации жилищного фонда составит 80 процентов.

Приложение N 1

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Развитие газификации в сельской местности

Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Развитие газификации в сельской местности Лоинского сельского поселения предполагает повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта. МЦП "Газификация села" предусматривается осуществление строительства сетей газопровода высокого и низкого давления.

Объемы финансирования капитальных вложений в развитие газификации в сельской местности Лоинского сельского поселения по мероприятиям МЦП "Газификация села" на 2020 год приведены соответственно в таблице № 1.

Конкретизацию мероприятий МЦП "Газификация села" по развитию газификации в сельской местности Лоинского сельского поселения на 2020 год предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2020 года, путем внесения изменений в МЦП "Газификация села".

**ГАЗИФИКАЦИЯ**

Таблица № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования ( руб.) | Исполнитель |
| Всего | В том числе за счет средств: |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения |
| **2 0 2 0 год Строительно-монтажные работы** |
| Присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения жилой зоны по адресу: Смоленского района д.Бабны. | 3 719075,04 |  | 3533121,29 | 185953,75 | Администрация Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| **Всего за 2020год:** | 3 719075,04 |  | 3533121,29 | 185953,75 |  |
| **ГАЗИФИКАЦИЯ ( руб.)** |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения |
| 2020 год Строительно-монтажные работы | 3 719075,04 |  | 3533121,29 | 185953,75 |
|  |  |  |  |  |
| **Всего по программе:** | 3 719075,04 |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)